PostVenta - Estimacion ajustada

Version v3 | Contratos cancelados C02 y CC02 | Fecha: 2026-04-01

1. Alcance estimado final

Esta version v3 consolida el alcance final aprobado para contratos cancelados dentro de PostVenta, con ajuste explicito a los estatus C02 y CC02 y con eliminacion de tareas abiertas y oportunidades abiertas cuando la cuenta queda sin contratos validos.

La entrada funcional del job nocturno se limita a cambios de ContractHistory.Status__c cuyo valor nuevo sea C02 o CC02.

Si la cuenta queda sin contratos validos, se limpia del circuito operativo de PostVenta.

El objeto tecnico PSTA_ReasignacionAsesorPostventa__c se conserva en source y dev, pero no participa en el flujo activo.

2. Estimacion ajustada

Desarrollo ya realizado en dev para contratos cancelados: completado.

Ajuste adicional para borrado de tareas y oportunidades: completado.

Ajuste adicional para filtrar solo C02 y CC02: completado.

Validacion funcional en sandbox: 1 a 2 dias habiles.

Promocion a QA/UAT cuando aplique: 0.5 a 1 dia habil adicional.