Estimaci?n de Esfuerzo Actualizada
Job Nocturno Post-Carga para PostVenta

Sizing revisado con field history y desarrollo real en actidev
1 de abril de 2026

# 1. Lectura actual del esfuerzo

Con el cambio a field history y el desarrollo ya realizado en actidev, el sizing ya no es solo proyecci?n; parte del esfuerzo principal qued? materializado en dev.

# 2. Estado del desarrollo

| Frente | Estado actual |
| --- | --- |
| Dise?o batch/scheduler | Implementado |
| Selecci?n del universo por cambios relevantes | Implementado con AccountHistory y ContractHistory |
| Cleanup funcional de cuentas sin contratos v?lidos | Implementado |
| Reasignaci?n de Task | Implementado |
| Reasignaci?n de Opportunity | Implementado, pendiente decisi?n funcional final |
| Remoci?n y preparaci?n de reasignaci?n de cadencias | Implementado |
| Refresh de Meta en ResumenGlobalPostventa__c | Implementado |
| Pruebas del componente nuevo | Implementadas y exitosas en dev |

# 3. Esfuerzo restante estimado

| Componente restante | Esfuerzo estimado |
| --- | --- |
| Ajuste de alcance si Opportunity se excluye | 0.5 d?a |
| Programaci?n de scheduler en dev y validaci?n controlada | 0.5 d?a |
| Validaci?n funcional en dev / SIT | 1 a 2 d?as |
| Promoci?n a siguiente ambiente | 0.5 a 1 d?a |
| Ajustes menores derivados de revisi?n | 0.5 a 1.5 d?as |

# 4. Lectura para comit?

El mayor esfuerzo ya fue ejecutado. Lo pendiente es principalmente cierre funcional, programaci?n controlada y validaci?n en ambiente. Si no hay cambio de alcance, el remanente es bajo.

Remanente t?cnico estimado: 2 a 4 d?as h?biles.

Si se mantiene Opportunity dentro del alcance y no hay cambios adicionales: extremo bajo del rango.

Si se redefine Opportunity o se ajusta el criterio de reasignaci?n: extremo alto del rango.

# 5. Nota de control

La estimaci?n original de desarrollo completo ya fue consumida parcialmente. Esta versi?n actualizada refleja esfuerzo residual, no esfuerzo total desde cero.