Minuta de Comit? Actualizada
Job Nocturno Post-Carga para PostVenta

Versi?n actualizada con field history y despliegue en actidev
1 de abril de 2026

# 1. Tema a decidir

Revisi?n y aprobaci?n del proceso post-carga de PostVenta ya implementado en dev, basado en historial de campos para cambios de owner/asesor en Account y owner/asesor/estatus en Contract.

# 2. Acuerdos t?cnicos ya materializados

El universo de entrada se obtiene desde AccountHistory y ContractHistory, no por modificaci?n general del registro.

La ventana de procesamiento sigue siendo m?vil de 24 horas.

La reasignaci?n de Task y Opportunity qued? acotada a cuentas segmentadas con priorizaci?n mensual activa.

La l?gica de cleanup y remoci?n/reasignaci?n de cadencias ya fue desplegada en actidev.

# 3. Evidencia en dev

Deploy: 0Afdp000007gFEjCAM

Tests: 707dp0000Imtewc

Resultado: Passed 3/3

# 4. Decisiones requeridas

Confirmar si Opportunity permanece dentro del alcance de reasignaci?n.

Definir el cron de ejecuci?n para el scheduler en actidev.

Confirmar si la misma l?gica se promover? despu?s a QA.

# 5. Riesgos vigentes

Si Opportunity debe excluirse, a?n se requiere un ajuste puntual antes de programar el job.

El uso de field history depende de mantener habilitados los campos actualmente configurados.

El scheduler no debe programarse hasta acordar la ventana posterior a la carga masiva.

# 6. Vistos buenos

Arquitectura: ______________________________

L?der t?cnico Salesforce: ______________________________

Due?o funcional PostVenta: ______________________________

Fecha de aprobaci?n: ______________________________